吉安鄉公所執行「吉安鄉民代表會鄉政考察紀錄建請改進事項」處理情形彙總表

考察日期：104年5月13日

| 考察地點 | 代表會建請改進事項 | 承辦 課室 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 永興村哥柳灣部落 | 請鄉公所清查吉豐路三段691號旁鐵皮屋之合法性，將水溝打通並連接部落內排水溝；該區域吉豐路三段689號及45弄內原有排水溝排水均流入私人農地影響農作甚鉅，請鄉公所重新規劃讓排水得以循環順利排出。 | 建設課 | 1.有關吉豐路三段691號先行錄案，俟釐清、協調後再續辦理查報事宜。 2.吉豐路三段689巷45弄排水溝出口處為私人土地，鄰近可能流經範圍(至農路側溝)均屬私人土地，建議社區協調取得土地使用同意書後由本所尋經費辦理改善事宜。 |
| 小台東部落永興四街對外聯絡道路 | 請鄉公所該路段鋪AC路面，另該路段旁雨水排水溝平時無水可排家庭廚餘廢水排入其中，夏天惡臭難聞影響居住品質，請協調水利會引灌溉水導入排水溝以利循環排水，維護環境衛生。 | 建設課 | 1.有關鋪設AC路面，經丈量知卡宣至小台東部落約800M長，5M寬，面積4,000M2，修繕費用220萬元，錄案視經費情況辦理。 2.永興四街排水溝引水疏通一案，另邀集相關人員現勘研擬改善方案。 |
| 公園(榮安、仁里、勝安、荳蘭四街) | 1.仁里宜昌分校：請鄉公所設置親子設施、景觀燈照明、更換3座破損籃球框架。研議學童接送區設置矮牆隔離人車，以利保護學童安全。設置公廁及維護工具間，以利休憩、維護工具放置。 | 建設課 | 宜昌分校由本所代管，既有設施損壞部分將由本所予以修復，設置親子設施、景觀照明等設施增加，因本所財政困難，將函請花蓮縣政府建議納入考量。 |
|  | 2.勝安公園：公園內環繞四周人行道凹凸不平請鄉公所重新規劃設施材質為水泥壓花並加寬步道路面，以利使用人活動休憩。設置維護工具間，以利維護工具放置。慈惠四街入口處設施無障礙設施以利殘障或行動不便人士出入。 | 建設課 | 勝安運動公園由本所代管，四周人行道嚴重凹凸不平及慈惠四街設置行動不便出入口，將由本所儘速予以改善，規劃水泥壓花及加寬步道，因本所財政困難，將函請花蓮縣政府建議納入考量。 |
|  | 3.榮安公園：園區內走道破損、石桌傾斜不穩、土丘上斜放大石頭危險移除、東側及北側圍牆拆除或降低，增加路燈照明提高園區內安全、增設造型LED設置於涼亭、入口處增加美觀。園區外明仁二街與248巷劃設黃網線及「慢」、「停」字標誌、標線及反光鏡。已設置路口之反光鏡角度太高請鄉公所予以調整。 | 建設課 | 園區內走道破損、石桌不穩、土丘大石頭危險，將由本所儘速予以改善，圍牆拆除或降低及增加LED照明等，另由本所納入整體考量檢討，設置標誌、標線及反射鏡，將儘速勘查後依實際需求劃設及調整。 |
|  | 4.荳蘭四街公園：請查明該公園用地地目 | 建設課 | 屬吉安都市計畫住宅區。 |