吉安鄉公所執行「吉安鄉民代表會鄉政考察紀錄建請改進事項」處理情形彙總表

考察日期：104年12月10日

| 考察地點 | 代表會建請改進事項 | 承辦 課室 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吉安路人行道工程 | 1、工程開挖損及行道樹樹幹，應注意重機械操作，樹皮破損、樹根斷根後應塗抹消毒藥劑及保護措施予以維護，避免日後感染死亡，放置導根板不宜用釘子在樹根的方式處理，請改善。 | 建設課 | 已通知施工廠商機械操作時應注意避免損傷樹幹，若有破損及斷根情形應予以消毒及塗抹藥劑等保護措施；放置導根板已通知不得使用釘子固定。 |
|  | 2、工程進度施工到家戶前，請於動工前通知各住戶及村長，以利各住戶做配合施工準備。 | 建設課 | 進行家戶施工前，逐戶通知各住戶及村長，以利準備，配合施工。 |
|  | 3、道路兩側工程夜間警示燈不足請增設，並加強勞安管理。 | 建設課 | 已通知廠商加強設置夜間警示燈，維護工區安全。 |
| 慶豐15街及七腳川溪口 | 1、為民眾休憩運動方便，請設置流動廁所。 | 清潔隊 | 已以105.1.7.吉鄉清字第1040034071號函送代表會：本所新設公用廁所1處，另尋覓適當地點繼續施設及設置宣導牌引導。 |
|  | 2、涼亭設施地板濕滑、長青苔，維護權責單位歸屬何單位?請加強維護 | 建設課 | 加強地板濕滑及青苔之清潔維護。 |
| 永安二街道路拓寬工程 | 該街道為8米計畫道路，有私有地、水利地，請鄉公所召開住戶協調會，以利道路拓寬。 | 建設課 | 清查該計畫道路公、私有土地筆數及面積，調查地上物查估補償費，以另召開道路拓寬協調會。 |
| 文化11街52號前公布欄等公共設施 | 公佈欄部分請研議是否拆除，路牌歪斜請更新，反光鏡與指示路牌以共桿方式並調整適當位置架設，以利轉彎車輛交通安全。 | 建設課 | 公告欄、街路牌、反射鏡位於截角不影響交通道路，不予遷移，路牌歪斜已錄案通知廠商更新。 |
| 光華部落聚會所工程 | 1、圓柱施作混泥土灌漿後產生離希現象，水泥面呈蜂巢現象，工地現場堆置材料零亂，請改善並加強勞安管理。 | 建設課 | 蜂巢現象經廠商改善完成，材料堆置經整理改善，督商加強勞安管理，落實相關規定。 |
|  | 2、該工地旁有鄰接住戶，在工區範圍內應設置圍籬、管制大門、警示帶等設施及鷹架架設是否符合法規等勞安問題，請鄉公所儘速改善。 | 建設課 | 現場鷹架及出入口管制大門、圍籬設施經改善完成，督商加強勞安管理，落實相關規定。 |