吉安鄉公所執行「吉安鄉民代表會鄉政考察紀錄建請改進事項」處理情形彙總表

考察日期：104年11月13日

| 考察地點 | 代表會建請改進事項 | 承辦 課室 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 和平路1段18巷16號前道路 | 1、請會同水利會吉安工作站釐清原道路界址，針對原有水利溝施作提供做為道路部分應確認其結構是否符合車輛重載行使，避免危險。 | 建設課 | 經查該道路下方排水設施屬農田水利會早期施作，已於104年12月11日吉安建字第1040032277號函請農田水利會協助釐清水利溝施作提供作為道路部分其水溝結構是否符合車輛重載行駛，以利本所後續管養事宜。農田水利會於105年1月13日花農水管字第1050200135號函覆，該水溝並非所屬水利會代管亦無管轄圳路，本案依現況先行供公眾通行使用，先行錄案，視情形評估經費改善，以維安全。 |
|  | 2、請通知警察局及清潔隊協助會勘並畫設道路兩旁標線、標示、轉彎處畫設紅線及道路磚塊清除，以利進出車輛會車行駛。 | 建設課 清潔隊 | 1、錄案辦理標線、標示劃設。 2、有關道路磚塊清除乙事，本所清潔隊已於104年12月15日清除完成。 |