吉安鄉公所執行「吉安鄉民代表會鄉政考察紀錄建請改進事項」處理情形彙總表

考察日期：105年11月2日

| 考察地點 | 代表會建請改進事項 | 承辦 課室 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吉興二街與舊村四街環境問題 | 1、該區段民眾隨意丟棄垃圾影響衛生環境，請鄉公所裝設監視器加強取締，並向民眾多宣導發揮公德心及環境美觀重要性。 | 清潔隊 | 監視系統已請廠商估價，並已協調邱代表丁松於106年度協助代表款補助。 |
|  | 2、提供地主於路旁明顯處豎立「禁倒垃圾」告示牌。 | 清潔隊 | 告示牌已於105年11月底豎立。 |
|  | 3、現存垃圾經分類處理後，請鄉公所協助清運。 | 清潔隊 | 俟地主垃圾分類完成後，本隊隨時配合清運。 |
| 自強路道路路段(和平路至民治路)下陷問題 | 1、請鄉公所會同縣政府查明管路埋設位置圖以釐清權屬盡速查明原因，解決路基塌陷現象以安民心。若有需要請鄉公所人員、車輛配合縣政府統一調度以提升施工進度爭取時效。 | 建設課 | 已協同縣府及管線單位開挖處理，將可能造成塌陷管線更換，目前管線部分已修復。 |
|  | 2、該區域和平路及自強路已有多處塌陷，請裝設多處監測點以利觀測，為路基沉降問題預先作防範及維護，確保周遭住戶生命財產安全。 | 建設課 | 針對和平路多處下陷，縣府已施作觀測點位，修復下陷路段，本所加強巡查路線加以觀測。 |
| 吉安鄉南埔客家溯源計畫-海唇情深-客庄工程(東昌抽水站附近) | 1、仿竹欄杆基座及螺栓先以防鏽處理，以確保使用安全性。 | 建設課 | 基座、螺栓噴漆防鏽處理，改善情形如照片。 |
|  | 2、縣府臂力橋施作平台與鄉公所施工車道銜接點現處於停工階段，建議鄉公所施工在該處時先停工切斷處理避免影響工期進度。 | 建設課 | 依合約規定檢討非廠商因素所致全部工項無法施工時依規定辦理停工，目前尚有其他多處可施工，非影響施工主要路徑。 |
|  | 3、車道上壓花地坪脫色缺損請盡速補齊。 | 建設課 | 破損局部用人工逐處改善壓紋上色，如照片。 |