吉安鄉公所執行「吉安鄉民代表會鄉政考察紀錄建請改進事項」處理情形彙總表

考察日期：105年11月8日

| 考察地點 | 代表會建請改進事項 | 承辦 課室 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光華村垃圾掩埋場 | 1、場區內承包廠商清運重機具-怪手作業平台用收集來的垃圾作為作業平台導致臭味四溢，請鄉公所與縣政府環保局協調改用土石方式作為怪手作業平台較為適合。 | 清潔隊 | 怪手作業平台已於105年11月9日改為土石方式。 |
|  | 2、垃圾清運不要有空窗期，請鄉公所與縣政府環保局研議因應蘇花公路坍方等因素造成道路不通期間無法清運垃圾而留滯本鄉垃圾轉運站內所產生惡臭現象的改善措施。 | 清潔隊 | 垃圾清運經與縣府環保局協商後已於105年11月10日起每日清運出場，現場不囤積。 |
|  | 3、裸露廢棄輪胎請用塑膠帆布覆蓋，避免積水孳生病媒蚊，開挖的裸露垃圾儘速覆土回填，請鄉公所於一星期內完成，做為復育的第一步，復育的土方若有困難再向縣政府環保局爭取協助。 | 清潔隊 | 裸露之廢棄輪胎已於105年11月12日完成帆布覆蓋，復於12月中旬清運50噸廢輪胎出場處理；另開挖之裸露垃圾已於11月14日前完成覆土，19日進行苗木植栽，另於12月7日完成草皮鋪植。 |
|  | 4、夜間垃圾裝填清運時間適逢居民用餐時間，請在8點以後裝填垃圾以降低惡臭味。 | 清潔隊 | 原垃圾臭味係因囤積而致，目前每日清運後已無惡臭。 |
|  | 5、巨大破碎廠請鄉公所善盡管理責任盡速恢復運作。 | 清潔隊 | 目前進度已查明控制箱線路，刻正由建設課辦理規劃設計中。 |
|  | 6、光華村居民會有聚集陳情主因在於社區不瞭解鄉公所相關進度，為消弭居民疑慮請鄉公所擬定日後復育規劃進度流程，定期每三個月或一個月向該社區的村長、社區理事長、社區居民溝通說明。 | 清潔隊 | 相關陳情內容均已依村民建議辦理並正式以公文書答覆，日後視狀況向該村村長、理事長等溝通說明。 |