吉安鄉公所執行「吉安鄉民代表會鄉政考察紀錄建請改進事項」處理情形彙總表

考察日期：106年05月04日

| 考察地點 | 代表會建請改進事項 | 承辦 課室 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 海南13街道路問題 | 該道路每遇下雨道路泥濘出入不便，請鄉公所與友正預拌混泥廠業主釐清鄉有道路界址恢復鄉有道路原貌，還給用路人一條安全回家的道路。 | 建設課 | 已申請鑑界，原訂106年6月2日鑑界，是日因雨延期，俟花蓮地政事務所改期通知。 |
| 南海11街路口旁（海岸路684號）排水溝淹水問題 | 該道路每逢下雨邊積水，影響住戶生命財產安全，請鄉公所協調公路總局、農田水利會、花蓮縣政府辦理會勘改善淹水問題。 | 建設課 | 本所於106年6月26日邀公路總局第四區養護工程處花蓮工務段與村長會勘結論如下： 1.本路段水溝部分公路總局將依權責再加強清淤工作，另部分以書面回覆。 2.請公路總局協助加強清淤工作，俟後續排水情形再行研議辦理。 |
| 南海10街、海岸路口交通安全問題 | 該路口出入車輛頻，為改善交通安全請協調花蓮縣警察局交通大隊進行會勘評估設置紅綠燈三色號誌。 | 建設課 | 本所以吉鄉建字第1060015667號函邀集公路總局第四區養護工程處、花蓮縣政府、花蓮縣警察局、相關代表及村長於106年7月14日進行會勘。 |
| 化仁海堤 | 請水利署第九河川局針對該段海堤做通盤檢討，應對歷史定位來施作地景意象，方能凸顯地方的文化與特色。 | 建設課 | 1.於106年6月20日以吉鄉建字第1060013551號函轉代表會提案予九河局參考辦理。 2.另於106年7月6日吉鄉建字第1060015256號函轉第九河川局答覆內容如後：化仁海堤環境已列入九河局分年分期改善辦理中，亦參考客家族群、外省情懷、原住民文化等相關資訊並納入設計考量，以符合本鄉文化多元之特色。 |