吉安鄉公所執行「吉安鄉民代表會鄉政考察紀錄建請改進事項」處理情形彙總表

考察日期：107年05月07日

| 考察地點 | 代表會建請改進事項 | 承辦 課室 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北昌村自強路507巷、527巷垃圾收集、交通問題 | 1、請鄉公所儘速樹立告示牌並向社區住戶宣導自5月10日起巷內轉彎10公尺內禁止停放車輛同時配合轄區派出所加強宣導取締，以利垃圾車進入收集家庭廢棄。 | 建設課 | 已設置完成。 |
|  | 2、巷道轉彎處補畫紅色標線以利車輛遵行。 | 建設課 | 已劃設完成。 |
|  | 3、巷道出入口設立石柱導致巷口狹窄恐有影響消防救災車輛進出之虞，請鄉公所研議是否予以拆除以維護社區居民聲明財產安全。 | 建設課 | 依據105年10月5日會勘紀錄辦理該社區居民達89%不同意施作，請社區居民再行協調待有共識後再行研議辦理 |
| 仁和村仁光社區26號排水溝問題 | 1、為引水導入社區排水溝改善惡臭情形請鄉公所協調農田水利會及台電單位進行會勘，以改善住戶環境衛生。 | 建設課 | 107年6月14日吉鄉建字第1070014421號函通知107年6月20日上午10點現場會勘。 |
|  | 2、請鄉公所於巷道入口轉彎處設置反光鏡及鋪設AC路面，以利人車出入及調查巷道排水溝前方土地權屬，以利施作引水工程。 | 建設課 | 反射鏡已裝設完成，路面鋪設AC於6月20日會勘時辦理預算概估。 |
| 南海四街、南濱路口施工影響交通問題 | 1、上述路口設置告示牌裝置反向導致駕駛人無法事先改道影響交通，請於南海四街增設告示牌及南北向改道告示牌，以利車輛遵行。 | 建設課 | 本案業已電話通知花縣政府承辦課試辦理改善。 |
|  | 2、施工區工期長請設置通行便道，以利小車通行。 | 建設課 | 本案路段據花蓮縣政府表示，倘設置便道將影響施作期程及民眾出入安全，本路段將於端午節前開放通行。 |
|  | 3、南海四街雙黃線標線似有爭議，請鄉公所協調縣警局交通隊進行會勘予以改善。 | 建設課 | 本案段部份雙黃線磨除，依花蓮縣授權本所改善，並已通知第五期施作。 |
|  | 4、以上請通知花蓮縣政府儘速改善。 | 建設課 | 遵照辦理。 |